REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORJANI

### OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2158-21-03/22-8

Gorjani, 14. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18, 11/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/21, 1/22, 2/22 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Gorjani na 8. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine usvaja

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Gorjani za 2021. godinu

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gorjani za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/20,) utvrđen je opseg radova održavanja i financijska sredstva za ostvarivanje održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gorjani.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gorjani za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

|  | Planirano (kn) | Ostvareno (kn) |
| --- | --- | --- |
| IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U NASELJIMA GORJANI I TOMAŠANCI | 1.210.000,00 | 1.139.212,72 |
| JAVNA RASVJETA | 70.000,00 | 22.625,00 |
| IZGRADNJA SUSTAVA VODOVODA I ODVODNJE | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 1.330.000,00 | 1.161.837,72 |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gorjani za 2021. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Gorjani.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zvonko Majstorović